# Survey Automation

Отчёт об аудите и оптимизации

Дата: 04.03.2026
Quality Gate: PASS

# 1. Резюме проекта

Проведён комплексный аудит и оптимизация проекта Survey Automation — системы автоматизации перевода аудио-интервью в бизнес-процессы (BPMN, Visio, Word, Excel). Все 7 фаз плана выполнены успешно.

| Фаза | Статус | Ключевые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. Аудит безопасности | PASS | 1 CRITICAL + 7 warnings исправлено |
| 2. Критические фиксы | PASS | 8 исправлений безопасности и качества |
| 3. Качество диаграмм | PASS | Нумерация, цветные дорожки, маркеры [+] |
| 4. Оптимизация кода | PASS | Pydantic модели, индексация метаданных |
| 5. Тестирование | PASS | 103 теста (6 новых), frontend build OK |
| 6. Quality Gate | PASS | 10/10 категорий пройдено |
| 7. Отчёт | PASS | Данный документ |

# 2. Аудит безопасности

## 2.1 Критические проблемы (исправлены)

Path Traversal в export.py (process_id) — добавлена regex-валидация

Path Validation в config.py — str.startswith() заменён на relative_to()

Upload Path Traversal — blocklist заменён на relative_to() с env vars

## 2.2 Предупреждения (исправлены)

CORS wildcard headers удалены из SVG preview endpoints

Обход лимита размера файла при chunked upload — добавлена проверка accumulated size

Visio-экспорт был заглушкой (ImportError) — подключён DirectVsdxGenerator

Таймаут Claude API отсутствовал — добавлен httpx.Timeout(300s, connect=10s)

Мёртвая зависимость zustand удалена из frontend

## 2.3 Положительные находки

API-ключ загружается из переменной окружения ANTHROPIC_API_KEY

.env в .gitignore

CORS ограничен localhost:3000

DOMPurify используется для рендеринга SVG

Нет eval(), innerHTML, SQL injection векторов

# 3. Улучшение качества диаграмм

Эталон: диаграмма Bitrix24 BPMN с нумерованными задачами, цветными swim-lanes, маркерами подпроцессов и подписями на гейтвеях.

| Элемент | Было | Стало |
| --- | --- | --- |
| Имена задач | Простое название | N. Название (Отдел) |
| Маркер подпроцесса | Отсутствовал | [+] внизу задачи |
| Цвета дорожек | Единый серый (#E8EDF5) | 7-цветовая палитра по ролям |
| Подписи гейтвеев | Только краткое имя | Полный вопрос-условие над ромбом |
| Подписи потоков | Базовые Да/Нет | Текст условия на ветвях |

# 4. Качество кода

## 4.1 Типизация API

Все 32 API endpoints возвращают типизированные Pydantic модели

Добавлены: ProcessListResponse, GapListResponse, RequirementListResponse

3 endpoint-а переведены с dict[str, Any] на Pydantic

## 4.2 Frontend

0 ошибок TypeScript (as any удалён)

0 неиспользуемых зависимостей

Next.js 16.1.6 + React 19 + TanStack Query + shadcn/ui

# 5. Результаты тестирования

| Файл тестов | Кол-во | Статус |
| --- | --- | --- |
| test_api_projects.py | 18 | PASS |
| test_api_pipeline.py | 12 | PASS |
| test_bpmn_generation.py | 19 | PASS |
| test_document_generation.py | 19 | PASS |
| test_formatter.py | 6 | PASS |
| test_validator.py | 22 | PASS |
| ИТОГО | 103 | ВСЕ PASS |

# 6. Рекомендации

Добавить E2E тесты (Playwright) для валидации UI workflow

Добавить rate limiting на endpoints загрузки файлов

Рассмотреть JWT-авторизацию при развёртывании в сети

Вынести SVG renderer из bpmn_service.py в отдельный модуль

Добавить валидацию BPMN XML по XSD-схеме

# 7. Изменённые файлы

backend/app/config.py — Security fix path validation

backend/app/api/routes/upload.py — System dir protection

backend/app/api/routes/export.py — process_id validation + CORS

backend/app/api/routes/data.py — Pydantic response models

backend/app/api/models.py — New response models

backend/app/services/export_service.py — Visio export enabled

backend/app/analysis/llm_client.py — HTTP timeout

backend/app/analysis/prompts.py — sub_steps, after_step

backend/app/bpmn/process_to_bpmn.py — Numbered tasks, subprocess detection

backend/app/visio/direct_vsdx.py — Colored lanes, [+] marker, gateway labels

frontend/src/app/projects/[id]/layout.tsx — as any removed

frontend/package.json — zustand removed

backend/tests/test_bpmn_generation.py — 6 new tests